ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Первомайского района

от 13.03.2014 № 320

(в редакции от 01.12.2022 №989)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Первомайского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| Цели муниципальной программы | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта |
| Задачи муниципальной программы | Реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;  Достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в муниципальной программе;  Отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории Первомайского района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;  доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (при условии технической возможности дома), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;  доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;  доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;  доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Первомайского района – 100 процентов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в два этапа:  2014-2021 годы – первый этап;  2022-2030 годы – второй этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы составит – 13 860,62 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 13 860,62 тыс. рублей, в том числе по этапам:  в 2014-2021 годах – 11 618,12 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 399,96 тыс. рублей;  2015 год – 499,96 тыс. рублей;  2016 год – 250,0 тыс. рублей;  2017 год – 400,0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 2660,0 тыс. рублей;  2020 год – 100,0 тыс. рублей  2021 год – 7308,2 тыс. рублей;  в 2022-2030 годах – 2 242,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 2042,5 тыс. рублей;  2023 год – 200,0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей. |

**1.Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

**1.1 Введение**

Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области» (далее – Муниципальная программа) разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области», утвержденной постановлением администрацией Тамбовской области от 02.12.2013 года №1395.

Программа полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Муниципальная программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Первомайского района Тамбовской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологическому ответственному использованию энергетических ресурсов.

**1.2 Характеристика топливно-энергетического комплекса**

**Первомайского района Тамбовской области**

Площадь Первомайского района — 940,67 тыс. кв. км. В составе района 10 сельсоветов, 1 – поссовет.

На 01.01.2022 год население составляет 24,7 тыс. человек.

Основными потребителями энергоресурсов является жилищный сектор (более 50 процентов) и промышленные и сельскохозяйственные предприятия, находящиеся на территории района (около 40 процентов), что определяет отрасли промышленности и сельского хозяйства как одни из самых энергоемких. Снижение энергоемкости жилищного сектора и промышленности является одним из главных направлений энергосбережения.

**Состояние сетей коммунальной инфраструктуры на территории района**

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип сетей | Общая протяженность, км | Средний износ, % |
| электрические | 1027,29 | 18 |
| тепловые | 11,242 | 75 |
| водопроводные | 261,7 | 90 |
| канализационные | 20,9 | 80 |

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как на стадии генерации, так и на стадии транспортировки и потребления.

Большие потери тепла происходят в тепловых сетях из-за некачественной теплоизоляции и изношенности, 75 процентов сетей находятся в ветхом состоянии.

В районе высокий износ водопроводных сетей и сетей водоотведения из-за отсутствия ремонтных работ капитального характера. Износ водопроводных сетей – составляет в среднем 90 процентов, сетей водоотведения – 80 процентов. Также остаются проблемы, связанные с несанкционированным подключением и нерациональным расходованием воды потребителями.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории района, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Основным инструментом управления энергосбережением в районе должен быть программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий;

необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития района;

необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

недостаток средств бюджета Первомайского района для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из областного бюджета и внебюджетных источников.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников экономического роста. В то же время существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности;

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере района, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным, и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, определенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики Первомайского района, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию, а именно:

в производственной сфере:

повысить эффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления);

улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;

создать условия для ускорения технического прогресса в промышленности, разработки и освоения новых технологических процессов и конкурентоспособных видов продукции;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

улучшить контроль, надзор и мониторинг за расходом энергоресурсов;

в социальной сфере*:*

повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемых ресурсов;

улучшить условия труда;

сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение;

в экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду.

**2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными принципами проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Тамбовской области являются:

программный подход к развитию энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

стимулирование инвестиционных ресурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в развитии возобновляемых источников энергии;

стимулирование развития рынка услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

комплексный подход к реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с максимальным привлечением внебюджетных средств;

оптимизация расходов за потребленные энергетические ресурсы;

пропаганда и информирование населения, руководителей и представителей организаций вне зависимости от их форм собственности о мероприятиях и способа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Для достижения цели Программы предполагается**

**решение ряда задач:**

реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;

достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;

отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории Первомайского района.

Целевые показатели достижения результатов Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Результат достижения** |
| 1. | Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | снижение на 40 процентов в 2030 году относительно уровня 2014 года |
| 2. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Первомайского района | 100 процентов к 2030 году |
| 3. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, при условии технической возможности) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Первомайского района | 100 процентов к 2030 году |
| 4. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой на территории Первомайского района | 100 процентов к 2030 году |
| 5. | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Первомайского района | 100 процентов к 2030 году |

**3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты**

**муниципальной программы**

Общие показатели реализации муниципальной программы:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (при условии технической возможности), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов;

доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории Первомайского района – 100 процентов.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

удельный расход электрической энергии Первомайского района (в расчете на 1 кв.метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии Первомайского района (в расчете на 1 кв.метр общей площади);

удельный расход холодной воды Первомайского района (в расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды Первомайского района (в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа Первомайского района (в расчете на 1 человека);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами муниципальной власти, к общему объему финансирования муниципальной программы.

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах Первомайского района (в расчете на 1 кв.метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Первомайского района (в расчете на 1 кв.метр общей площади);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах Первомайского района (в расчете на 1 человека);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах Первомайского района (в расчете на 1 человека);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах Первомайского района (в расчете на 1 человека);

**4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы, (далее – основные мероприятия) направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих повышение энергетической эффективности экономики Первомайского района Тамбовской области и переход на инновационное развитие топливно-энергетического комплекса.

Основные мероприятия формируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

**Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия:**

**Основное мероприятие 1. «Нормативно-правовое регулирование отрасли энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

Основное мероприятие 1 направлено на принятие нормативных правовых актов Первомайского района Тамбовской области, регулирующих деятельность органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 1 включает следующие программные мероприятия:

* 1. .приведение нормативных правовых актов Первомайского района

Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями действующего законодательства;

* 1. .внесение изменений в муниципальную программу в части приведения

ее в соответствие с действующим законодательством;

* 1. .принятие нормативных правовых актов Первомайского района

Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих областных, федеральных министерств и ведомств;

1.4.разработка перечня программных мероприятий в составе основных мероприятий производится согласно плана пообъектной реализации основных мероприятий Государственной программы в соответствии с порядком подачи и рассмотрения заявок на включение в перечень программных мероприятий в установленном порядке;

**Основное мероприятие 2. «Общие организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

Основное мероприятие 2 включает следующие программные мероприятия:

2.1.разработка перечня программных мероприятий (пообъектно) в  
рамках основных мероприятий муниципальной программы - производится и  
представляется на утверждение в соответствующем порядке ответственному  
исполнителю муниципальной программы;

2.2.проведение мониторинга энергетических обследований на  
территории Первомайского района Тамбовской области.

**Основное мероприятие 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»**

«Основное мероприятие 3 включает следующие программные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений района, в том числе:

3.1.установка приборов учета энергетических ресурсов;

3.2.проведение мероприятий по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения зданий и сооружений, ремонт кровли;

3.3.замена систем освещения на энергосберегающие;

3.4.проведение энергетических обследований зданий и сооружений с составлением энергетических паспортов;

3.5.заключение энергосервисных договоров (контрактов), разработка проектно-сметной документации;

3.6.замена оконных блоков в муниципальных бюджетных

учреждениях Первомайского района Тамбовской области;

3.7.газификация зданий муниципальных бюджетных учреждениях

Первомайского района Тамбовской области.

Требования к содержанию работ по энергосбережению- и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений определяются действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Состав мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводимых в органах муниципальной власти и бюджетных учреждениях района, утверждается на срок бюджетного планирования и подлежит ежегодной корректировке».

**Основное мероприятие 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»**

Основное мероприятие 4 включает следующие программные мероприятия:

4.1.мероприятия по оснащению приборами учета используемых  
энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием  
интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем  
диспетчеризации;

4.2.составление и ведение реестра многоквартирных домов, в которых не  
установлены общедомовые приборы учета;

4.3.составление и ведение реестра индивидуальных жилых домов и  
многоквартирных домов, в которых не установлены индивидуальные приборы  
учета;

4.4.проведение энергетических обследований жилых домов на  
территории Тамбовской области;

4.5.проведение мониторинга энергетических обследований жилых домов  
на территории Тамбовской области;

4.6.мониторинг строительства, реконструкции и первых трех лет  
эксплуатации энергоэффективных жилых домов;

* 1. проведение конкурса «Самый энергоэффективный дом»;
  2. содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках

реализации энергосервисных договоров, в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий.

**Основное мероприятие 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры»**

Основное мероприятие 5 включает следующие программные мероприятия:

5.1.мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и  
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований,  
бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, электроснабжения,  
водоснабжения и водоотведения, а также в необходимых случаях внесение  
изменений в схемы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и  
водоотведения, их доработка с учетом мероприятий, направленных на  
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

5.2.проведение энергетических обследований;

5.3.мероприятия по учету в инвестиционных и производственных  
программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций,  
теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения,  
разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

5.4.мероприятия по модернизации оборудования, используемого для

выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

5.5.мероприятия по расширению использования в качестве источников

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

5.6.мероприятия, направленные на снижение потребления  
энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении  
регулируемых видов деятельности;

5.7.мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

5.8.распространение опыта использования и внедрения  
энергосберегающих технологий и оборудования на промышленных  
предприятиях.

**Основное мероприятие 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве»**

Основное мероприятие 6 включает следующие программные мероприятия:

6.1.распространение опыта использования и внедрения  
энергосберегающих технологий и оборудования в сельскохозяйственных  
предприятиях;

6.2.содействие в реализации в каждом муниципальном образовании  
пилотных проектов «Энергоэффективное сельскохозяйственное предприятие».

**Основное мероприятие 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»**

Основное мероприятие 7 включает следующие программные мероприятия:

7.1.мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, биотопливом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования.

**Основное мероприятие 8. «Образовательные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности»**

Основное мероприятие 8 включает следующие программные мероприятия:

8.1.мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности. Образовательные мероприятия в сфере  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности могут  
осуществляться в рамках утверждаемого государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ);

8.2.мероприятия по информационной поддержке и пропаганде  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  
Первомайского района Тамбовской области, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

**Основное мероприятие 9. «Оперативное управление муниципальной программой»**

Основное мероприятие 9 включает следующие программные мероприятия:

9.1.сбор и представление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Основной целью деятельности администрации Первомайского района Тамбовской области является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предметом деятельности администрации Первомайского района Тамбовской области является выполнение работ, оказание услуг, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Первомайского района Тамбовской области.

Для достижения целей администрация Первомайского района Тамбовской области осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

реализация мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области»;

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений органов государственной власти, предприятий и учреждений бюджетной сферы Первомайского района Тамбовской области;

сбор, обработка, систематизация и анализ информации об энергосбережении и повышении энергоэффективности на территории Первомайского района Тамбовской области;

пропаганда внедрения возобновляемых источников энергии в производственной сфере на территории области;

организация пропаганды новых технологий, инновационных подходов при использовании энергии и для получения источников энергии с целью их применения на территории района;

оказание услуг по обучению и повышению квалификации специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

При определении объемов финансирования муниципальной программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и Первомайского района Тамбовской области, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики Первомайского района Тамбовской области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы составит – 13 860,62 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета района – 13 860,62 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Тамбовской области, бюджета района и иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий муниципальной программы, относятся:

плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

средства кредитных организаций, привлекаемые для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

средства граждан на установку приборов учета энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности привлекаются средства бюджетов муниципальных образований области. Объем средств местных бюджетов

определяется в соответствии с ресурсным обеспечением муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного, местного бюджета и средств, привлеченных из других источников.

**7. Механизмы реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы. К реализации муниципальной программы также привлекаются исполнители программных мероприятий - организации, определяемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - для государственных нужд, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, которые в конечном итоге и реализуют мероприятия по повышению энергетической эффективности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

организует и координирует реализацию муниципальной программы;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

принимает решение о внесении изменений в муниципальной программу в соответствии с требованиями законодательства;

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на ее реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.

При составлении перечня программных мероприятий соблюдаются следующие правила: нумерация сквозная; изменение данных об объекте производится в соответствии с объективной потребностью и фактическими изменениями данных; изменение пунктов и нумерации мероприятий не допускается, объект может быть исключен.

Разработка перечня программных мероприятий (пообъектно) в рамках основных мероприятий муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы:

разрабатывают и осуществляют реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающейся;

представляют в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономической политики администрации области, финансового управления области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю муниципальной программы копии документов, подтверждающих исполнение обязательств, относящихся к их компетенции, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга муниципальной программы соисполнители муниципальной программы в части относящихся к ним мероприятий муниципальной программы представляют ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам, утвержденным постановлением администрации области от 28 сентября 2012 г. № 1177.

Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.

Порядок оценки эффективности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Первомайскому району Тамбовской области на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и соблюдения условий ее предоставления утверждается Министерством энергетики Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе Первомайского

района Тамбовской области «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Первомайского района Тамбовской области»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы Первомайского района Тамбовской области «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области»

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным направлениям

первого этапа реализации (2014-2021 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Сроки выполнения | Основные целевые индикаторы | | Заказчики муниципальной программы-ответственный за исполнение |
| По годам, всего | | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | Наименование | Ед. изм. |
| **1.** | **Нормативно-правовое регулирование отрасли энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение нормативных правовых актов Первомайского района Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями действующего законодательства. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу в части приведения ее в соответствие с действующим законодательством. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Принятие нормативных правовых актов Первомайского района Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих областных, федеральных министерств и ведомств. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4. | Разработка перечня программных мероприятий в составе основных мероприятий производится согласно плану по объектной реализации основных мероприятий Государственной программы в соответствии с порядком подачи и рассмотрения заявок на включение в перечень программных мероприятий в установленном порядке. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Общие организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка перечня программных мероприятий (пообъектно) в рамках основных мероприятий муниципальной программы- производится и представляется на утверждение в соответствующем порядке ответственному исполнителю муниципальной программы. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2. | Проведение мониторинга энергетических обследований на территории Первомайского района. | 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2014-2021 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2018 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Установка приборов учета энергетических ресурсов. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Превышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 56,4 | 0 | 56,4 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **56,4** | **0** | **56,4** | **0** |
| 3.2. | Проведение мероприятий по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения зданий и сооружений, ремонт кровли. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 446,33 | 0 | 4 446,33 | 0 |
| **Всего** | **4 446,33** | **0** | **4 446,33** | **0** |
| 3.3. | Замена систем освещения на энергосберегающие. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.4. | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений с составлением энергетических паспортов. | 2014 | 399,96 | 0 | 399,96 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 399,96 | 0 | 399,96 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **799,92** | **0** | **799,92** | **0** |
| 3.5. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов), разработка проектно-сметной документации. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 883,06 | 0 | 883,06 | 0 |
| **Всего** | **883,06** | **0** | **883,06** | **0** |
| 3.6. | Замена оконных блоков, дверей в муниципальных бюджетных учреждениях Первомайского района Тамбовской области. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 2016 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2017 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 660,0 | 0 | 2 660,0 | 0 |
| 2020 | 43,6 | 0 | 43,6 | 0 |
| 2021 | 1 978,81 | 0 | 1 978,81 | 0 |
| **Всего** | **5 232,41** | **0** | **5 232,41** | **0** |
| 3.7. | Газификация зданий муниципальных бюджетных учреждениях Первомайского района Тамбовской области. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2021 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **200,0** | **0** | **200,0** | **0** |
|  | Всего. | 2014 | **399,96** | **0** | **399,96** | **0** |  |  | |  |
| 2015 | **499,96** | **0** | **499,96** | **0** |
| 2016 | **250,0** | **0** | **250,0** | **0** |
| 2017 | **400,0** | **0** | **400,0** | **0** |
| 2018 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2019 | **2 660,0** | **0** | **2 660,0** | **0** |
| 2020 | **100,0** | **0** | **100,0** | **0** |
| 2021 | **7 308,2** | **0** | **7 308,2** | **0** |
| **Всего** | **11 618,12** | **0** | **11 618,12** | **0** |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

к муниципальной программе Первомайского

района Тамбовской области «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Первомайского района Тамбовской области»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы Первомайского района Тамбовской области «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Первомайского района Тамбовской области»

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным направлениям

второго этап реализации (2022-2030 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Сроки выполнения | Основные целевые индикаторы | | Заказчики муниципальной программы-ответственный за исполнение |
| По годам, всего | | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | Наименование | Ед. изм. |
| **1.** | **Нормативно-правовое регулирование отрасли энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение нормативных правовых актов Первомайского района Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями действующего законодательства. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу в части приведения ее в соответствие с действующим законодательством. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Принятие нормативных правовых актов Первомайского района Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих областных, федеральных министерств и ведомств. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4. | Разработка перечня программных мероприятий в составе основных мероприятий производится согласно плану по объектной реализации основных мероприятий Государственной программы в соответствии с порядком подачи и рассмотрения заявок на включение в перечень программных мероприятий в установленном порядке. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Общие организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка перечня программных мероприятий (пообъектно) в рамках основных мероприятий муниципальной программы- производится и представляется на утверждение в соответствующем порядке ответственному исполнителю муниципальной программы. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2. | Проведение мониторинга энергетических обследований на территории Первомайского района. | 2022 | **-** | **-** | **-** | **-** | 2022-2030 |  | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2024 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2025 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2026 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2027 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2028 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2029 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2030 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Установка приборов учета энергетических ресурсов. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Превышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2. | Проведение мероприятий по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения зданий и сооружений, ремонт кровли. | 2022 | 2 042,5 | 0 | 2 042,5 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **2 042,5** | **0** | **2 042,5** | **0** |
| 3.3. | Замена систем освещения на энергосберегающие. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.4. | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений с составлением энергетических паспортов. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **200,0** | **0** | **200,0** | **0** |
| 3.5. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов), разработка проектно-сметной документации. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.6. | Замена оконных блоков, дверей в муниципальных бюджетных учреждениях Первомайского района Тамбовской области. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.7. | Газификация зданий муниципальных бюджетных учреждениях Первомайского района Тамбовской области. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2030 | Повышение энергетической эффективности | | Администрация Первомайского района |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Всего. | 2022 | **2 042,5** | **0** | **2 042,5** | **0** |  |  | |  |
| 2023 | **200,0** | **0** | **200,0** | **0** |
| 2024 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2025 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2026 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2027 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2028 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2029 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2030 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего** | **2 242,5** | **0** | **2 242,5** | **0** |