ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации округа

от 22.01.2025 № 80

Приложение № 2

к муниципальной программе

Первомайского муниципального округа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Первомайского муниципального округа»

**Перечень мероприятий, необходимых для реализации программы «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Первомайского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | Сроки исполнения | Показатели эффектив-  ности | Заказчики  Программы ответственные  за выполнение |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | Ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства. | Всего: | 27 497,3 | 6 497,3 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 2024-2030 |  | Администрация Первомайского муниципального округа |
| Бюджет Тамбовской области |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 27 497,3 | 6 497,3 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
| 2. | ТО газовых сетей, ремонт | Всего: | 1 998,8 | 498,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 2024-2030 |  | Администрация Первомайского муниципального округа |
| Бюджет Тамбовской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 1 998,8 | 498,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3. | Изготовление ПСД по ремонту системы ЖКХ (ХВС). | Всего: | 7 000,00 | 400,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 2024-2030 |  | Администрация Первомайского муниципального округа |
| Бюджет Тамбовской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 7 000,0 | 400,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 4. | Капитальный ремонт МКД на территории Первомайского муниципального округа | Всего: | 2 298,3 | 848,3 | 500,0 | 450,0 | 500,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 2024-2030 |  | Администрация Первомайского муниципального округа |
| Бюджет Тамбовской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 2 298,0 | 848,00 | 500,0 | 450,0 | 500,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 4.1 | Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Тамбовская область, Первомайский муниципальный округ, р.п.Первомайский, ул.Полевая, д.23, кв.2 | Всего: | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |
| Бюджет Тамбовской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 50,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 5. | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего: | 1 750,0 | 1 750,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 2024-2030 |  | Администрация  Первомайского муниципального  округа |
| Бюджет Тамбовской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 2024-2030 |  | Администрация  Первомайского муниципального  округа |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | 1 750,0 | 1 750,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | Итого по Программе: | Всего: | 40 594,4 | 9 994,4 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |