|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению администрации округа  от 22.01.2025 № 81  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 |
| к муниципальной программе Первомайского  муниципального округа "Развитие транспортной  системы и дорожного хозяйства Первомайского  муниципального округа Тамбовской области" |

**Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Программные мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сроки исполнения | | | Показатели эффективности | | | Заказчики программы ответственные за выполнение |
| всего | | 2024 | | | | | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| **1.Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Первомайского муниципального округа Тамбовской области» 2024-2030г.**  **1. Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | **Строительство автомобильных дорог общего пользования** | Всего: | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | |  | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| 1.1.2 | | **ИТОГО**  **Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г** | Всего: | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | |  | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **0** | | | | **0** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| **2. Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» -Малый Снежеток - Лычное» км 5+800-км 6+950 Первомайский муниципальный округ Тамбовской области | Всего: | **7 901,63265** | | | | | **7 901,63265** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024 | | | **1150 м.п.** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **7 743,6** | | | | | 7 743,6 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **158,03265** | | | | | 158,03265 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| 1.2.2 | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» -Малый Снежеток - Лычное» км 6+950-км 7+227 Первомайский муниципальный округ Тамбовской области | Всего: | **1 449,38776** | | | | | **1 449,38776** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024 | | | **227 м.п.** | | |  |
| Бюджет Тамбовской области | **1 420,4** | | | | | 1 420,4 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **28,98776** | | | | | 28,98776 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 1.2.3 | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» -Малый Снежеток - Лычное» км 5+800-км 6+950 и км 6+950-км 7+227 Первомайский муниципальный округ Тамбовской области | Всего: | **9 351,02041** | | | | | 9 351,02041 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | 2024 | | | 1427 м.п. | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | |  | Бюджет Тамбовской области | **9 164,0** | | | | | 9164,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | Бюджет Первомайского муниципального округа | **187,02041** | | | | | 187,02041 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 1.2.4 | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» - Новокозьмодемьяновское» Первомайский муниципальный округ Тамбовской области | Всего | **11 202,75510** | | | | | **0** | | | **11 202,75510** | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2025 | | | **1100 м.п.** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **10 978,7** | | | | | 0 | | | 10 978,7 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | 2025 | | |  | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **224, 05510** | | | | | 0 | | | 224, 05510 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | | 2025 | | |  | | |
| 1.2.5 | | **Итого** **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г** | Всего: | **50 052,34693** | | | | | **9 351,02041** | | | **11 217,95918** | | | | **14 749,28571** | | | | **14 749,28571** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | | **1377 м.п.** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **49 051,3** | | | | | 9 164,0 | | | 10 993,6 | | | | 14 454,3 | | | | 14 454,3 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **1 001,05** | | | | | 187,02041 | | | 224,35918 | | | | 294,98571 | | | | 294,98571 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 2024-2030г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.6** | **Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул.Мичурина, ул.Мира р.п.Первомайский Первомайского муниципального округа Тамбовской области** | | **Всего:** | | **9 300,20632** | | | | | **9 300,20632** | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **1964 м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **0** | | | | | 0 | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | | **9 300,20632** | | | | | **9 300,020632** | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| **1.2.7** | **Ремонт автомобильной дороги по ул.Героя России А.В.Кондрашкина от дома №61 до дома №97 в р.п.Первомайский Первомайского муниципального округа Тамбовской области** | | **Всего:** | | **3 216,16193** | | | | | **3 216,16193** | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **280м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **0** | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | | **3 216,16193** | | | | | 3 216,16193 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| **1.2.8** | **Ремонт автомобильной дороги по ул.Зои Космодемьянской в р.п.Первомайский Первомайского муниципального округа Тамбовской области** | | **Всего:** | | **3 735,19463** | | | | | **3 735,19463** | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **480м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **0** | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | | **3 735,19463** | | | | | 3 735,19463 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| **1.2.9** | **Ремонт автомобильной дороги по ул.Маяковского и по ул.Сенной переулок в р.п.Первомайский Первомайского муниципального округа Тамбовской области** | | **Всего:** | | **6 804,83062** | | | | | **6 804,83062** | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **1010 м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **0** | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | | **6 950,454** | | | | | 6 950,454 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| **1.2.10** | **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 2024-2030г** | | **Всего:** | | **23 202,01818** | | | | | **23 202,01818** | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **3734 м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **0** | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | Бюджет Первомайского муниципального округа | | **23 202,01818** | | | | | 23 202,01818 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| **1.2.11** | **ИТОГО:**  **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Реализация Инициативных проектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г.** | | **Всего:** | | **73 254,36511** | | | | | **32 553,03859** | | **11 202,75510** | | | | | **14 749,28571** | | **14749,28571** | | **0** | **0** | | | | | **0** |  | | | | | |  | | | | **2024** | | | **5161м.п.** | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | | **49 051,3** | | | | | 9164,0 | | 10 678,7 | | | | | 14 454,3 | | 14 454,3 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| Бюджет Перво-майского муници- пального округа | | **24 203,06511** | | | | | 23389,03859 | | 224,05510 | | | | | 294,98571 | | 294,98571 | | 0 | 0 | | | | | 0 |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| **3.Основное мероприятия « Содержание автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | **Содержание автомобильных доро**г общего пользования муниципального значения (**зима, лето)** | Всего: | **143 646,42857** | | | | | | **35 841,12245** | | | | **35 935,10204** | | | **35 935,10204** | | | **35 935,10204** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | | **761,632 км** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **140 773,5** | | | | | | 35 124,3 | | | | 35 216,4 | | | 35 2016,4 | | | 35 216,4 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Перво-майского муници- пального округа (софинансирование) | **2 872,92857** | | | | | | 716,82245 | | | | 718,70204 | | | 718,70204 | | | 718,70204 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| 1.3.2 | | Расходы на содержание, ремонт, строительство дорог, на проектно-изыскательские работы, экспертизы и т.д. **(дорожный фонд-акцизы)** | Всего: | **102 540,32450** | | | | | | **25 143,15714** | | | | **22 181,31338** | | | **23 092,58684** | | | **32 127,78684** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | | **761,632 км** | | | Администрация первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **0** | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа (**акцизы)** | **102 540,32450** | | | | | | 25 143,15714 | | | | 22 179,74286 | | | 23 091,11225 | | | 32 126,31 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Внебюджетные средства | **0** | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| 1.3.3 | | ИТОГО  **Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования» 2024-2030г** | Всего: | **246 092,77848** | | | | | | **60 984,27959** | | | | **58 114,84490** | | | **59 026,21429** | | | **67 967,43970** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | | **761,632 км** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **140 497,2** | | | | | | 35 124,3 | | | | 35 216,4 | | | 35 216,4 | | | 35 216,4 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Перво-майского муници- пального округа (софинансирование | **2 871,05398** | | | | | | 716,82245 | | | | 718,70204 | | | 718,70204 | | | 718,70204 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа (**акцизы)** | **102 540,32450** | | | | | | 25 143,15714 | | | | 22 179,74286 | | | 23 091,11225 | | | 32 126,31225 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Внебюджетные средства | **0** | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
|  | | **Всего по Подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Первомайского муниципального округа Тамбовской области» 2024-2030** | Всего: | **319 349,01818** | | | | | | **93 537,31818** | | | | **69 317,6** | | | **73 775,5** | | | **82 718,6** | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | | 2024-2030 | | | **761,632 км** | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **189 732,7** | | | | | | 44 288,3 | | | | 46 195,1 | | | 49 670,7 | | | 49 578,6 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **27075,99368** | | | | | | 24105,86104 | | | | 942,75714 | | | 1013,68775 | | | 1013,68775 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа (**акцизы)** | **102 540,3245** | | | | | | 25143,15714 | | | | 22 179,74286 | | | 23 091,11225 | | | 32 126,31225 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Внебюджетные средства | **0** | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| **2.Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Первомайского муниципального округа Тамбовской области»** **2024-2030г**  1.Основное мероприятие «Обеспечение потребности населения в перевозках, в том числе на социально значимых маршрутах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Субсидирование пассажирских перевозок | Всего: | **74 673,49184** | | | **15 488,57143** | | | | **18 096,7** | | | | **20 323,4** | | | | | **20 395,5** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |  | | | | | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Бюджет Тамбовской области | **73 435,4** | | | 15 178,8 | | | | 18 096,7 | | | | 20043,9 | | | | | 20 116,0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| Бюджет Первомайского муниципального округа | **1 238,09184** | | | 309,77143 | | | | 369,32041 | | | | 279,5 | | | | | 279,5 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
|  | | **Всего Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Первомайского муниципального округа Тамбовской области »** **2024-2030г** | **Всего:** | **74 673,49184** | | | **15 488,57143** | | | | **18 096,7** | | | | **20 323,4** | | | | | **20 395,5** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |  | | | | | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| **Бюджет Тамбовской области** | **73 435,4** | | | 15 178,8 | | | | 18 096,7 | | | | 20 043,9 | | | | | 20 116,5 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |
| **Бюджет Первомайского муниципального округа** | **1 238,09184** | | | 309,77143 | | | | 369,32041 | | | | 279,5 | | | | | 279,5 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | **Всего по программным мероприятиям** | **Всего:** | **394 022,51002** | | | **109 025,88961** | | | | **87 783,62041** | | | | **94 098,9** | | | | | **103 114,1** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |  | | | | | | | Администрация Первомайского муниципального округа, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| **Бюджет Тамбовской области** | **263 168,1** | | | **59 467,1** | | | | **64 291,8** | | | | **69 714,6** | | | | | **69 694,6** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |
| **Бюджет Первомайского муниципального округа** | **130 854,41002** | | | **49 558,78961** | | | | **23 491,82041** | | | | **24 384,3** | | | | | **33 419,5** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |
| **Внебюджетные средства** | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |