ИНФОРМАЦИЯ по кассовому освоению мероприятий

по реализации национальных проектов  в Первомайском округе на 2025 год

(данные на 07.03.2025)

| № п/п | Направление (территория) | Сумма по соглашени-ям (контрактам), руб. | Лимиты бюджетов, руб. | Фактически исполнено, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |
|  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 1 | Благоустройство парка в районе ул. Школьная в р.п.Первомайский: 3 этап-асфальти-рование дорожек, освещение, установка детской площадки, (контракт от 25.02.2025) | 2 474 760,15 | 2 474 760,15 | - |
| 2 | Устройство уличного освещения в с.Иловай-Дмитриевское, ул.Интернациональная (контракт от 04.03.2025) | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | - |
|  | Итого по НП «Инфраструктура для жизни»: 2 общественные территории (завершение до 31.08.2025) | 3 774 760,15 | 3 774 760,15 | - |
|  | Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |
|  | Федеральный проект «Всё лучшее детям» |  |  |  |
| 1 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт объектов планируемый к реализации в течении двух финансовых лет) – школа в с.Старосеславино | 50 190 614,54 | 50 190 614,54 | - |
| 2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт объектов планируемый к реализации в течении одного финансового года) – учебный корпус №3 школы в р.п.Первомайский | Заключение контракта до 13.04.2025 | 113 146 976,77 +18 900 400,00 | - |
|  | Итого по федеральному проекту "Всё лучшее детям" | 50 190 614,54 | 182 237 991,31 | - |
|  | Федеральный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |
| 1 1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы | 25 779 600,00 | 25 779 600,00 | 3 796 200,00(14,6%) |
| 2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | 78 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00(100%) |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 234 356,25 | 234 356,25 | 39 060,06(16,6%) |
|  | Итого по федеральному проекту «Педагоги и наставники» | 26 092 156,25 | 26 092 156,25 | 3 913 460,06(15%) |
|  | Итого по НП «Молодежь и дети» | 76 282 770,79 | 208 330 147,56 | 3 913 460,06 (2%) |
|  | ВСЕГО по нацпроектам: | 80 057 530,94 | 212 104 907,71 | 3 913 460,06(1,8%) |