## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации округа от 24.06.2024 № 1075 |
| --- | --- |

График проведения проверки готовности к отопительному  периоду

2024-2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию) | 64 | с 26.08.2024- 20.09.2024 | В соответствии с приложением №1 |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 91 | с 26.08.2024- 20.09.2024 | В соответствии с приложением №2 |